| 项目支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2026年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农饮工程维修养护及水利工程标准化建设 |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  |  | 淮南市水利局109001 |  | 实施单位 | 淮南市水利局 |
| 项目来源 |  |  |  |  | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 463 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 463 |  |
|  |  |  | 上年结转 |  | 0 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 年度 目标 | 农村饮水安全工程运行维修养护、提升农村饮水安全工程水质检测能力及运行管理水平、提升农村饮水安全工程供水保障能力。实施对大型泵站高塘湖排涝站大修服务项目，对达到检修标准的主水泵、主电动机进行中修和大修，完成电气设备、启闭设备、辅助设备等检修，完成泵站金属结构检修、除锈、防腐喷漆，保障大型泵站持续发挥效益。用水权分配及老应段、黑李下段堤防维护 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金下达县区对农村饮水安全工程进行维修养护。 | 11处 |  |
|  |  |  |  | 机组大修 | 1台 |  |
|  |  |  |  | 机组中修 | 2台 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 大型立式水泵机组检修技术规程》（DB34T 4237-2022）、 《泵站电气设备+预防性试验规程》（DB 34T 2292-2015）、《大型泵站设备维护保养规范》（DB 34T 2873-2017） | 符合 |  |
|  |  |  |  | 《泵站电气设备预防性试验规程》（DB34/2292-2015）、《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL/T 105—2025）等技术标准 | 符合 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 | 2026年底 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目支出总成本 | ≤463万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 保障排涝区域经济社会持续健康发展，农业经济效益达到因及时排涝而减少周边淹没面积 | 有效 |  |
|  |  |  |  | 促进用水权交易 | 有效 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对保障农村饮水安全的影响程度 | 明显 |  |
|  |  |  |  | 保障效益区内经济社会健康发展，保持人民群众对大型骨干水利工程的高度信任 | 合格 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 高塘湖排涝站排涝效益区内的生态状况 | 良好 |  |
|  |  |  |  | 老应段、黑李下段堤防维护 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 区域内水利可持续影响程度 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≥90% |  |